# A09.2 – Database Relationship, Migration Order & Implementation Guide

## THUCHOCVN Vertical AI Platform

Phiên bản: v1.0
Phạm vi: Hướng dẫn triển khai 50 bảng Core Database ERD theo Module.

## 1. Mục tiêu

A09.1 đã xác định 50 bảng lõi.

A09.2 trả lời 4 câu hỏi:

- Bảng nào tạo trước, bảng nào tạo sau?

- Quan hệ khóa ngoại giữa các bảng như thế nào?

- Module nào phụ thuộc module nào?

- Dev nên triển khai migration theo thứ tự nào để tránh lỗi?

# 2. Thứ tự Migration chuẩn

## Phase 1 – Identity & Organization

Tạo trước vì tất cả module khác đều phụ thuộc vào organizations và users.

01 organizations

02 users

03 organization_members

04 organization_settings

05 departments

06 job_titles

07 roles

08 permissions

09 model_has_roles

10 role_has_permissions

Lưu ý:

- Nếu đang dùng Spatie Permission thì nên giữ đúng bảng mặc định của Spatie.

- Không tự chế lại RBAC nếu codebase đang dùng Spatie ổn định.

## Phase 2 – Business Solution / Vertical

11 verticals

12 business_solution_categories

13 business_solutions

14 business_solution_versions

15 business_solution_tags

16 organization_solutions

Quan hệ chính:

verticals

↓

business_solutions

↓

business_solution_versions

organizations

↓

organization_solutions

## Phase 3 – Business Blueprint

17 blueprints

18 blueprint_versions

19 blueprint_outcomes

20 blueprint_capabilities

21 blueprint_workflows

22 blueprint_phases

23 blueprint_checklists

24 blueprint_resource_links

25 blueprint_ai_capabilities

26 blueprint_analytics

27 blueprint_deployment_settings

Quan hệ chính:

business_solutions

↓

blueprints

↓

blueprint_versions

↓

blueprint_outcomes

↓

blueprint_capabilities

↓

blueprint_workflows

↓

blueprint_phases

↓

blueprint_checklists

## Phase 4 – Organization Configuration

28 organization_solution_configs

29 organization_capability_configs

30 organization_workflow_configs

31 organization_checklist_configs

32 organization_role_mappings

33 organization_ai_configs

Quan hệ chính:

organization_solutions

↓

organization_*_configs

Các bảng này không sửa Blueprint gốc. Chỉ lưu cấu hình riêng của từng Organization.

## Phase 5 – Deployment

34 deployments

35 deployment_logs

36 deployment_snapshots

Quan hệ chính:

organization_solutions

↓

deployments

↓

deployment_logs

↓

deployment_snapshots

Deployment là cầu nối từ cấu hình sang Runtime.

## Phase 6 – Runtime Operation

37 projects

38 project_workflows

39 project_phases

40 project_checklists

41 tasks

42 comments

43 approvals

44 activities

Quan hệ chính:

projects

↓

project_workflows

↓

project_phases

↓

project_checklists

↓

tasks

## Phase 7 – File / AI / Report

45 files

46 knowledge_items

47 ai_agents

48 ai_prompts

49 ai_results

50 reports

# 3. Quan hệ lõi cần khóa chặt

## 3.1 Business Solution → Blueprint

business_solutions.id

↓

blueprints.business_solution_id

Một Business Solution có thể có nhiều Blueprint.

Ví dụ:

AI Truy xuất nguồn gốc

├── Blueprint triển khai cơ bản

├── Blueprint triển khai nâng cao

└── Blueprint đào tạo/bàn giao

## 3.2 Blueprint → Blueprint Version

blueprints.id

↓

blueprint_versions.blueprint_id

Một Blueprint có nhiều Version.

Quan trọng:

blueprints.current_version_id

↓

blueprint_versions.id

current_version_id dùng để biết bản đang published/latest hiện tại.

## 3.3 Blueprint Version → Workflow → Phase → Checklist

blueprint_versions.id

↓

blueprint_workflows.blueprint_version_id

↓

blueprint_phases.workflow_id

↓

blueprint_checklists.phase_id

Đây là chuỗi thiết kế nghiệp vụ.

Không được lưu task ở chuỗi này.

## 3.4 Organization → Organization Solution

organizations.id

↓

organization_solutions.organization_id

Một tổ chức có thể kích hoạt nhiều Solution.

## 3.5 Organization Solution → Configuration

organization_solutions.id

↓

organization_solution_configs.organization_solution_id

↓

organization_capability_configs.organization_solution_id

↓

organization_workflow_configs.organization_solution_id

↓

organization_checklist_configs.organization_solution_id

↓

organization_ai_configs.organization_solution_id

Đây là lớp tùy chỉnh riêng từng tổ chức.

## 3.6 Organization Solution → Deployment → Project

organization_solutions.id

↓

deployments.organization_solution_id

↓

projects.deployment_id

Một Organization Solution có thể deploy nhiều lần, mỗi lần sinh một Project Runtime.

## 3.7 Runtime chain

projects.id

↓

project_workflows.project_id

↓

project_phases.project_workflow_id

↓

project_checklists.project_phase_id

↓

tasks.checklist_id

# 4. Quy tắc Foreign Key

## 4.1 Nên dùng foreign key thật

Các bảng core nên có foreign key thật để tránh rác dữ liệu:

organization_id

business_solution_id

blueprint_id

blueprint_version_id

organization_solution_id

deployment_id

project_id

## 4.2 Polymorphic thì không FK cứng

Các bảng dùng polymorphic như:

comments

approvals

activities

sẽ dùng:

subject_type / subject_id

commentable_type / commentable_id

approvable_type / approvable_id

Không dùng FK cứng.

# 5. Quy tắc xóa dữ liệu

## 5.1 Không xóa cứng

Các bảng sau nên dùng soft delete:

organizations

users

business_solutions

blueprints

blueprint_versions

organization_solutions

projects

tasks

files

## 5.2 Không xóa Published Blueprint

Nếu Blueprint đã Published:

Không delete

Chỉ archive hoặc deprecated

## 5.3 Runtime không xóa khi Blueprint đổi

Khi Blueprint có version mới, Runtime cũ vẫn giữ nguyên.

# 6. Index bắt buộc

Dev nên thêm index cho các trường sau:

organization_id

business_solution_id

blueprint_id

blueprint_version_id

organization_solution_id

deployment_id

project_id

status

code

version

created_at

Unique quan trọng:

organizations.code

verticals.code

business_solutions.code

blueprints.code

blueprint_versions: blueprint_id + version

organization_solutions: organization_id + business_solution_id

# 7. Mapping từ Blueprint sang Runtime

Khi deploy, mapping như sau:

| Design Time | Runtime |
| --- | --- |
| blueprint_workflows | project_workflows |
| blueprint_phases | project_phases |
| blueprint_checklists | project_checklists |
| blueprint_ai_capabilities | ai_results / ai context |
| blueprint_analytics | reports / dashboard metrics |
| blueprint_deployment_settings | deployments / deployment_snapshots |

Quan trọng:

Runtime phải lưu lại ID gốc để truy xuất nguồn thiết kế:

project_workflows.blueprint_workflow_id

project_phases.blueprint_phase_id

project_checklists.blueprint_checklist_id

projects.deployment_id

deployments.blueprint_version_id

# 8. Cấu trúc trạng thái chuẩn

## Blueprint Version

draft

review

approved

published

deprecated

archived

## Organization Solution

draft

configuring

ready

deployed

suspended

archived

## Deployment

pending

running

completed

failed

rolled_back

## Project

planning

running

paused

completed

closed

cancelled

## Checklist / Task

todo

in_progress

waiting_review

completed

rejected

skipped

# 9. Ghi chú triển khai cho Dev

- Tạo migration theo đúng Phase, không tạo lộn thứ tự.

- Không để Blueprint chứa Runtime data.

- Không để Project sửa ngược Blueprint.

- Dùng metadata JSON cho phần mở rộng, nhưng không lạm dụng để thay bảng quan hệ chính.

- Các bảng cấu hình Organization nên dùng override_config JSON để linh hoạt.

- Deployment bắt buộc tạo deployment_snapshots.

- Runtime bắt buộc lưu blueprint_version_id gián tiếp qua deployment_id.

- AI Result không cập nhật trực tiếp checklist nếu chưa có action/rule rõ ràng.

# 10. Kết luận

A09.2 giúp dev triển khai database theo đúng thứ tự:

Identity & Organization

→ Business Solution

→ Business Blueprint

→ Organization Configuration

→ Deployment

→ Runtime

→ File / AI / Report

Cách này vẫn giữ đúng kiến trúc Modular Monolith theo Module, không theo Domain, không microservice, nhưng vẫn đủ chặt để phát triển THUCHOCVN thành Vertical AI Platform.